FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU RR 1 /2020:

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA: USŁUGA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ STAREGO BLOKU OPERACYJNEGO (NIE BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU) ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BLOKU PORODOWEGO - ZLOKALIZOWANYCH NA CZWARTYM ORAZ PIĄTYM PIĘTRZE BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W DĘBICY NA POTRZEBY MODERNIZACJI BLOKU PORODOWEGO ORAZ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | USŁUGA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ STAREGO BLOKU OPERACYJNEGO (NIE BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU) ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BLOKU PORODOWEGO - ZLOKALIZOWANYCH NA CZWARTYM ORAZ PIĄTYM PIĘTRZE BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W DĘBICY NA POTRZEBY MODERNIZACJI BLOKU PORODOWEGO ORAZ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – zakres w załączeniu wykonanie projektu budowlanego = 5 egz. wymagane uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę na roboty budowlane, Projekt wykonawczy = 4 egz., Kosztorys inwestorski = 2 egz., Przedmiar robót = 2 egz., Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót = 3 egz., Wersja elektroniczna (płyta CD lub DVD) = 3 szt.. Projekt musi być zgodny z ustawą Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski muszą być zgodne z: Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia: 22 kwietnia 2005r., 23 kwietnia 2010r., 18 lutego 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075, Dz. U. Nr 72, poz. 464, Dz. U. Nr 42, poz. 217) Przedmiot umowy winien być wykonany w sposób umożliwiający Zamawiającemu etapowanie robót budowlanych Zamawiający załącza inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń istniejącego bloku operacyjnego oraz bloku porodowego przewidzianych do przebudowy. – opis w załączeniu |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

A.  Płatność: raty – 3 raty.

B. Płatność I-szej raty w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy: po zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej  – w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

C. Płatność II-ej raty w wysokości 50% wartości brutto przedmiotu umowy: po uzyskaniu pozwolenia a budowę – w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

D. Płatność III-ej raty w wysokości 40% wartości brutto przedmiotu umowy: po przekazaniu pozostałych wymaganych dokumentów – w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

E. W przypadku zwłoki w terminie płatności za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A. Termin uzyskania pozwolenia na budowę  = max. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

B. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę = max. 5 miesiący od daty zawarcia umowy

C. Termin przekazaniu pozostałych wymaganych dokumentów = max. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres stabilności oferowanej ceny = do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

B. Nieodpłatne udzielanie konsultacji i wyjaśnień na zapytania merytoryczne wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) - w przypadku przeprowadzania przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w przedmiotu zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją.

4. KRS  lub  REGON  lub NIP: …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: ……..…..........................................................................................................................

…………………………………………………..……………………tel. / fax...........................................................................................................................

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

8. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ”, tj. –

1) niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę),

a)  /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS -  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

- Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

3)   Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  lub przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl  -  w terminie do dnia  13 STYCZNIA 2020r.

W zakresie merytorycznym - osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Andrzej BAJGER – Kierownik Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej, tel. 14  68 08 261.

W zakresie formalnym - osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr Agnieszka LECH – Kierownik Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY RR  1 / 2020:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01 2020r.godz. 10.00) będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców, którym przesłał Formularz.

- Wybór „oferty” nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów i warunków minimalnych spowoduje odrzucenie „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta” z najniższą ceną.

CENA   -   100 %

6. Po zakończeniu procedury Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,

c) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,

d) zaistnieją istotne okoliczności dla Zamawiającego lub takie, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  08 stycznia  2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 1 / 2020, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 1 / 2020, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze rozeznania rynku RR  1 / 2020.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).