SZZP – PN-48 / 2019 – 271 – 6 / 19                                          	                                                     Dębica, dnia 09 października 2020r.                                                                               WYJ. I

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na pismo Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP– PN – 48 / 2020) na roboty budowlane:  WYKONANIE REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

1. „Dotyczy wzór umowy §1 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada wszelkie niezbędne dokumenty do realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  „Dotyczy wzór umowy §4 ust.2: Wnosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.”

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis Wzoru Umowy jak w SIWZ.

3. „Dotyczy wzór umowy §8 ust. 8 pkt. 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad".

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. § 8 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad” (…)

4. „Dotyczy wzór umowy §9 ust. 4 pkt 1): Wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni.”

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis Wzoru Umowy jak w SIWZ.

5. „Dotyczy wzór umowy §10 pkt. 10.7: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni biorąc pod uwagę krótki okres realizacji zamówienia publicznego.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. § 10 pkt 10.7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „(…) nie później niż 7 przed jej zawarciem (…)”

6. „Dotyczy wzór umowy §10 pkt. 10.8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególność krótki okres realizacji zamówienia publicznego.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. § 10 pkt 10.8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „(…) (max. 7) (…)”

7. „Dotyczy wzór umowy §11 ust.3: Wnosimy o wydłużenie do 7 dni. Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający przedłuży termin usunięcia wad jeśli rodzaj wad/technologia ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. § 11 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „(…) max. 7 dni roboczych (…)”

8. „Dotyczy wzór umowy §11 ust.6: Wnosimy o modyfikację, iż zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. § 11 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „(…) Zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad.”

9. „Dotyczy wzór umowy §12 ust.1 pkt 6)-7) Wnosimy o zmianę wysokości kary do % wynagrodzenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.”

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis Wzoru Umowy jak w SIWZ.

10. „Dotyczy wzór umowy §13: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki może być maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 14 dni.

11. „Dotyczy wzór umowy §15 ust. 1: Wnosimy o wykreślenie zapisu „por rygorem utraty powoływania się na siłę wyższą" jako niezgodnego z przepisami kodeksu cywilnego. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz skracać ustawowych terminów przedawnienia roszczeń. W przypadku braku zgody na wykreślenie, wnosimy o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu oraz wydłużenie terminu do 14 dni.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Wzoru umowy, tj. w § 15 ust. 1 wzoru umowy tj. wykreśla się zapis „pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą”.

12. „Dotyczy wzór umowy §16 ust. 16: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jak mogą zmienić się sposób rozliczania lub warunki dokonywania płatności?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana warunków płatności może dotyczyć jedynie sytuacji nie przekazania przyznanej Zamawiającemu dotacji. W takim wypadku zastosowanie art. 145 ustawy Pzp.

13. „Dotyczy wykonania oświetlenia. Prosimy o podanie wysokości montażu opraw oświetleniowych.”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość montażu opraw oświetleniowych wynosi 7 m.

W załączeniu Wzór umowy – po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

ZATWIERDZAM: …………………………

Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Dębicy  – mgr Przemysław Wojtys

G.S./J.P./A.L.

CZĘŚĆ IX A – WZÓR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE:  WYKONANIE REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  (ZP – PN – 48 / 2020)		        /po Wyj. I z dnia 09.10.2020r./

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określ. we Wzorze Umowy.

UMOWA  Nr   ……. / 2020

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 48 / 2020

zawarta  w  dniu  …………………  w  Dębicy  pomiędzy  Zespołem …. w Dębicy – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......zwanym, a Firmą:........- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do....... wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy  jest  wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie remontu dróg wewnętrznych wraz z wymianą słupów oświetleniowych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy - zgodnie ze złożoną  ofertą  i zasadami wiedzy technicznej.

2. WYKONAWCA oświadcza, ze zapoznał się z terenem inwestycji, na którym będzie realizowana inwestycja i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do przedstawionej dokumentacji technicznej.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie przedstawionym w szkicu sytuacyjnym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

4.  Zgodnie z treścią art. 30 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY określił w opisie  przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez  zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku szpitala powiatowego.

5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące  czynności  w zakresie realizacji zamówienia tj.: układanie masy bitumicznej.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)  czynności. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. Wykonawca do każdego 5 – go dnia kolejnego miesiąca przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU: Wykaz Osób skierowanych przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie wykonywania: czynności polegających na ochronie mienia i obiektów – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu Pracy, oraz Oświadczenie WYKONAWCY lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.

W przypadku zmian osobowych przed w/w terminem, WYKONAWCA składa uaktualniony Wykaz. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo kontroli spełniania warunków dotyczących zatrudnienia poprzez wezwanie WYKONAWCY do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.:

a) Wykaz Osób, skierowanych przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b) Oświadczenie WYKONAWCY lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY lub Podwykonawcy;

§ 2

TERMIN WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

§ 3

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYKONAWCA wykona roboty budowlane opisane w następujących dokumentach składających się na dokumentację techniczną:   szkic sytuacyjny z zakresem planowanym robót,  przedmiar   robót oraz specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do:

- Przejęcia  terenu robót od  ZAMAWIAJĄCEGO;

- Zabezpieczenia i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienia  dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach.

WYKONAWCA, powołane przepisy prawne zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, technologią określoną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- W przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu na terenie prowadzenia robót lub terenach sąsiednich, Wykonawca wykona wymagane oznakowanie. Zmiana organizacji ruchu może być przeprowadzona jedynie w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego.

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez WYKONAWCĘ w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Zorganizowanie robót w taki sposób, by zapewnić przejezdność pojazdom obsługującym budynek szpitala – dojazd do rampy rozładowczej, dojazd do budynku stacji dializ. W przypadku konieczności czasowego zamknięcia odcinków dróg wewnętrznych prowadzących do rampy rozładunkowej i do stacji dializ, zamkniecie może się odbyć jedynie w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego.

- Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Informowania  ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

19)  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

20) Należytego zabezpieczenia zgromadzonych lub wytworzonych odpadów, w szczególności poprzez gromadzenie ich w

pojemnikach w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

21) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości  co najmniej  500 000,00 zł

2. W przypadku braku wywozu odpadów i gruzu powstałego w trakcie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY może wezwać WYKONAWCĘ do usunięcia gruzu i odpadów w ciągu 3 dni od daty otrzymania powyższego wezwania. Po bezskutecznym upływie określonego powyżej  terminu ZAMAWIAJĄCY może wywieźć odpady, gruz we własnym zakresie, a kosztami wywozu obciążyć WYKONAWCĘ. Koszty zastępczego wywozu odpadów, gruzu mogą być potrącone z należności WYKONAWCY z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest w szczególności do:

1)	przekazania WYKONAWCY informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO,

2)	przekazania WYKONAWCY terenu wykonywania robót budowlanych,

3)	zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

- odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.

§ 6

WPROWADZENIE WYKONAWCY

1.	ZAMAWIAJĄCY wprowadzi WYKONAWCĘ  na teren wykonywania robót budowlanych w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

2.	Z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą następujące dokumenty:

- przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .

§ 7

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do ustanowienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z zapewnieniem

prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej.

3. Powołuje się kierownika budowy - .........................................................................................................................................

4. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

5. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

6. ZAMAWIAJĄCY może nałożyć na WYKONAWCĘ obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

§ 8

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    WYKONAWCA zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.

2.  Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCY następujące dokumenty: Protokoły odbioru, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa dopuszczające, dokument gwarancji, dokumentację techniczną.

3. Wykonawca sporządzi obmiar wykonanych robót w postaci inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. W przypadku różnic pomiędzy inwentaryzacją geodezyjną a stanem faktycznym Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

5.  ZAMAWIAJĄCY po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego w ciągu 7 dni powoła przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

6.    Czynności odbiorowe powinny zostać zakończone w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.

7.    Ustalenia dokonane przez przedstawicieli Stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

8.    Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są    
              istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas :

a)  jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może dokonać odbioru, obniżając

odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY,

b)  jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru, żądając

wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

9.   Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni termin. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

10.     W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt WYKONAWCY, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.

11.    Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

12. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga Strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.

13. Za datę wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zasady ogólne

1) Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: …………………….. zł (słownie: …………………).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie kosztorysowe jest  zdefiniowane w art. 629-631 k.c.  Jest to wynagrodzenie opierające się na przewidywaniach dotyczących zakresu prac oraz kosztów ich wykonania, które nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, stosownie do zmiany okoliczności wykonania umowy.

3) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową po przedłożeniu przez WYKONAWCĘ kosztorysu wykonanych robót, zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys wykonanych robót winien zawierać ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego wykonawcy, złożonego wraz z ofertą. Podane ilości robót budowlanych w SIWZ (przedmiar robót) są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty.

4) Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości wykonanych na podstawie Umowy i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie obmiarów oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i odpowiadających im określonych w kosztorysie ofertowym WYKONAWCY -  cen jednostkowych.

5) Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i faktury końcowej. Obmiar  dokonywany jest przez Wykonawcę i musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie obmiarów faktycznie wykonanych robót i protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z obmiarem, protokołami odbioru robót i kosztorysem robót (powykonawczym) sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7) Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO w złotych polskich.

8) Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

9) Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez Podwykonawcę.

10) Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Umowy.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte w Kosztorysie ofertowym.

1)  Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do realizacji Umowy nie ujętych w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

a) jeżeli roboty wynikające z ust. 2 pkt 1)  Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 2 z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1a, WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane (województwo podkarpackie), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ROBOTY BYŁY WYKONANE.

2) WYKONAWCA dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1)  oraz przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt 1)  przed rozpoczęciem tych robót.

3) Jeżeli kalkulacja przedłożona przez WYKONAWCĘ do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1), ZAMAWIAJĄCY wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 1) .

3. ROZLICZENIA KOŃCOWE .

1) Z wnioskiem o Odbiór końcowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY – kosztorys robót.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty WYKONAWCY w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia – inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu robót i wynagrodzenia WYKONAWCY.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCĘ do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY – kosztorysu robót, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

4) WYKONAWCA składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez WYKONAWCĘ po korektach, o których mowa w pkt 4) będzie nadal nieprawidłowe, ZAMAWIAJĄCY ustali wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie – kosztorys robót, stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

4.  WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana jednorazowo przelewem na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek bankowy, w terminie max. 60 dni od daty  wystawienia faktury wraz z zatwierdzonym protokołem końcowego odbioru.

- Warunkiem zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku postanowień ust. 9 nie stosuje się.

- Za nieterminowe płatności faktur, WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- WYKONAWCA oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 6 wynosi 30 dni od dnia złożenia odpowiednich dokumentów ZAMAWIAJĄCEMU, chyba że WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty.

§ 10

PODWYKONAWCY

  - WYKONAWCA wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……………………….  a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………….. ………………………………………………………….…………

  - Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

  - WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla WYKONAWCY, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od WYKONAWCY w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym WYKONAWCY. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania ZAMAWIAJACEMU na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia WYKONAWCY lub odpowiednio od zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia Podwykonawcy;

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

WYKONAWCY, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą WYKONAWCY na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie …. (max.7)  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez WYKONAWCĘ uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 10.7.

  - ZAMAWIAJĄCY zgłosi w terminie określonym w pkt 10.8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w pkt 10.4, przy czym, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 10.4 lit.f.

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 10.7,

- gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego WYKONAWCA powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCĘ Podwykonawcy od zwrotu WYKOANWCY Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ na podstawie Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.9 WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Po akceptacji Projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na …. dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie …. dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.9.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie  …. dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %  wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w par. 9 Umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł.

  - WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCMU Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w pkt 10.7 – 10.13.

  - Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 10.17, stosuje się zasady określone w pkt 10.7 – 10.13.

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - ZAMAWIAJĄCY, może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

  - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 11

GWARANCJA  WYKONAWCY  i UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU   RĘKOJMI

1.  WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy,  tj.:

- na roboty budowlane na okres - ………. miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU:

A. Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia będą posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczania, aprobaty techniczne.

3.   W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie max. 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub  faksem) powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.   ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi na wykonany  przedmiot umowy poszerzając okres obowiązywania określony w art. 568 KC do 3 lat, licząc od daty odbioru pełnego zakresu robót na wykonany przedmiot zamówienia-roboty budowlane.

5.   WYKONAWCA odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6.  Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w terminie, ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt WYKONAWCY. Zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

7.   WYKONAWCA  jest zobowiązany wydać ZAMAWIAJĄCY odrębny dokument - pisemną gwarancję jakości, która stanowić będzie załącznik do protokołu końcowego odbioru robót  i zostanie wydana tylko ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 12

KARY UMOWNE

- WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości  2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1,

- za  zwłokę w wykonaniu robót budowlanych  – w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 , nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,

- za zwłokę  w przystąpieniu do usunięcia wad  odkrytych po wykonaniu robót budowlanych, a przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1, za każdy dzień zwłoki , nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 150% odsetek ustawowych należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcą za czas opóźnienia w zapłacie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, w wysokości w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

10) za każdy stwierdzony przypadek (za każdego pracownika) zatrudnienia pracowników, wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1), na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy –  w wysokości 2 000 zł za każdego pracownika,

11) nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU Wykazu Osób, o którym mowa w § 1 ust. 6 – w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

12) nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU Oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 – w wysokości 500 zł za każdy  przypadek,

- ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany zapłacić WYKONAWCY kary umowne  w następujących przypadkach:

1)	za odstąpienie od umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1,

2)   odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w warunkach i trybie innym niż określony w art. 145 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1,

3)	za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu wykonywania robót budowlanych z winy ZAMAWIAJĄCEGO – w wysokości 01,% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1,  nie więcej jednak niż 2% tego wynagrodzenia.

- Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia WYKONAWCY (kompensata) w oparciu o art. 498, art. 499 i art. 502 KC po złożeniu oświadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

    - ZAMAWIAJĄCY ma prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy. WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

    - W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

- w terminie 14 dni strony sporządzą sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień zawieszenia,

- wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 10.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie decyzji – oświadczenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli WYKONAWCA mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 3 dni, nie będzie  realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy WYKONAWCY.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:

- WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.

- WYKONAWCA zgłosi do odbioru ZAMAWIAJĄCEMU wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 15

SIŁA WYŻSZA

1.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane  siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna         zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą,  naruszenia postanowień umowy.

§ 16

ZMIANY W UMOWIE

- ZAMAWIAJĄCY  oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany

sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:

- prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub

- przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od ZAMAWIAJĄCEGO

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).

- W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.

- W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie w jakim korzyść może polegać na:

- zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,

- zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie, utrzymanie,

lub użytkowanie,

- zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla ZAMAWIAJĄCEGO,

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu

budowy,

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

- zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,

- zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.

- W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak:

1) wojny, działania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników WYKONAWCY lub jego podwykonawców lub ZAMAWIAJĄCEGO,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez WYKONAWCY takich substancji,

5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez WYKONAWCĘ na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO pomimo dołożenia należytej staranności, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby WYKONAWCA po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.

- W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

- W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez WYKONAWCĘ będących następstwem błędów w wymaganiach ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony WYKONAWCA dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany

wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taką zmianą.

- W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne WYKONAWCY, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym WYKONAWCY złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego WYKONAWCY; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne WYKONAWCY, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza        zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót.

- W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

- W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

- W przypadku zmian planu finansowego lub zmian zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:

- sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,

- terminu realizacji niniejszej Umowy,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17.	ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:

- zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.

18. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez WYKONAWCĘ.

- W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz WYKONAWCY, np. w przypadku zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o dofinansowanie projektu.

20.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCY do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

### OSOBY   WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY

  - Celem nadzoru nad realizacją  przedmiotu umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

1)	ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………………………………………………… - ………………………………..

- ze strony WYKONAWCY – ..................................................................................................... –  ...........................................

2.  Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

3.  Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy (termin wykonania, kary umowne, gwarancja, odbiory, zmiana jej treści) – jest: ………………………………………………………………………………………..………...

§ 18

##### DORĘCZENIA

- Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą  na adresy:

1)	ZAMAWIAJĄCEGO  -  Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Krakowska 91

- WYKONAWCY -  .........................................................................................................................

- Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.

- Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do wykonania umowy.

§ 19

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.    W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych  nie stanowią inaczej  oraz ustawy Prawo budowlane.

3.    Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby

ZAMAWIAJĄCEGO.

4.  WYKONAWCA jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać ZAMAWIAJĄCEGO do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez WYKONAWCĘ, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

5.   ZAMAWIAJĄCY ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń WYKONAWCY w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do

zapłaty.

6.  Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO udzielonej na piśmie, WYKONAWCA nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla WYKONAWCY i trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

W Y K O N A W C A:                                                                                   Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ IX B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faxem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

A. Wykonawca, w terminie 3 dni (lub w tym samym dniu, w przyp. okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205  lub  mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 260) i uzgodnić:

- termin złożenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 zł

- miejsce oraz termin podpisania Umowy,

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostaną spełnione przesłanki określone w art. 94 ust. 2 uPzp.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.